| 주차 | 20주차 | 기간 | 2023.11.07~ 2023.11.13 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한 일 요약 |  |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

저번 주에 이어서 작업한 내역이 없다.
현장실습 신청을 위해 포트폴리오 작성 마무리 및 학업 팀프로젝트 작업들을 병행하다 보니 계획한 일정을 지키지 못했다. 특히나 3d 애니메이션2, 가상현실게임 학업 프로젝트에서 하면서 익숙하지 않은 툴을 사용하면서 발생한 일부 문제를 해결하는 데 시간을 들이고 있다. 
이번주까지 포트폴리오 피드백 후 최종 마무리, 교양 수업 팀 프로젝트 최종수행을 목표로 하고 있다. 개발 관련 학업 프로젝트들이 어느 정도 마무리되는 23일 전까지는 눈에 띄는 수행내용을 보여주기 어려울 것 같다.

아래는 졸작 관련은 아니지만 이번 주 동안의 일부 작업물

위 언리얼 작업물은 메타휴먼 모델을 활용한 작업물.

리타겟팅을 해 애니메이션을 적용하고, 의상을 바꾸기 위해 블렌더에서 체형에 맞게 가공한 뒤 익스포트한 뒤 노멀맵, 디퓨즈맵, 스펙큘러 맵 텍스처를 메터리얼에 적용시켰다.

본인 졸작 관련에는 메타휴먼 모델을 사용하지 않는다. 만약 디테일한 사람 모델링이 필요하지만 제작이 어렵다면 메타휴먼 모델을 사용하는 것도 좋은 방안이 될 수 있다.

하지만 별도의 의상이나 장신구 모델을 직접 만들어야 한다. (언리얼에서 메타휴먼 의상을 유료로 판매하고 있다)

| 문제점 정리 | - 저번주에 이어서 게임 서버 강의 학습이 불규칙적 - 최근 장 건강이 악화되고 체력 저하를 느낀다. - Metaball Material를 적용해보고 수정 및 추가할 내용 - Material 기능이 일부 액터(벽이나 바닥, 천장)에는 적용되지 않도록 분기점을 만들어야 한다. - 슬라임 액터 콜리전 수정 - 슬라임 이동 애니메이션 구현 필요 - 반투명 슬라임은 기술적인 문제로 어려우니 불투명 슬라임을 목표로 노이즈 메터리얼을 추가한다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | - 강의 내용을 따라서 실습하지 않고 요약 및 정리한 뒤 여유가 있을 때 실습하기. - 1일 기준으로 운동하기가 현실적으로 어려워 2~3일 간격으로 1시간 운동을 계획한다. - 23일 이후로 문제점 수정 및 데디케이트 서버 테스트 |  |  |
| 다음주차 | 21주차 | 다음기간 | 2023.11.14 ~ 2023.11.20 |
| 다음주 할일 |  |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |